**Diagrama de Grant para las actividades**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ACTIVIDAD | INICIO | FIN | Semanas | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | |
|  | **Primera etapa** |  |  |  | | | | |  |  |  |  |  | |
| 1 | *Investigaciones previas* | *27/02/12* | *2/03/12* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2 | *Lectura y análisis de las normas* | *5/03/12* | *9/03/12* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3 | *Elicitación de requerimientos* | *12/03/12* | *16/03/12* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 4 | *Confección de requerimientos según el estándar IEEE* | *19/03/12* | *30/03/12* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **Segunda etapa** |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| 5 | *Investigación y análisis del hardware requerido* | *2/04/12* | *6/04/12* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 6 | Configuración y test | *9/04/12* | *13/04/12* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 7 | Desarrollo de driver USB | *16/04/12* | *27/04/12* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 8 | Manual de instalación, configuración y programas de pruebas | *30/04/12* | *4/05/12* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

\*Cada semana corresponde a 20 horas de trabajo (4 horas x 5 días)